一．实习题目

c/s模式下的网络游戏平台（类似于联众）

二．题目要求

a. 平台上至少能够提供两种游戏（仅供两人参加）供用户选择。
　　b. 服务器端实现用户账号、密码的管理，监控用户上下线状态管理。
　　c. 服务器端实现用户游戏数据及文本通信数据的中转交换。
　　d. 客户端能够连接到服务器并选择游戏种类和游戏桌面，并参与游戏。
　　e. 客户端能够通过服务器进行文本通信。

三．小组成员及分工

组长：黄? 飞
　　成员：黄? 飞? 王润琛? 陈? 磊 韩振军 王向富

四．人员安排及进度

a. 人员安排：

黄? 飞：系统设计，文档管理：2周，系统的集成与总结：1周
　　陈? 磊：编写项目计划文档：0。5周，需求，概要文档的编写：2周 
　　王润琛：系统设计：1周，程序主要模块的实现：2周 
　　韩振军：需求的收集与文档：1周，软件测试与分析：1周 
　　王向富：编写软件测试计划：1周，软件测试：1周。

b. 进度：

第一阶段 项目启动(05-8-22----------05-8-23):? 实习分析；项目简单分工。
　　第二阶段 需求分析(05-8-24----------05-8-26):? 确定软件性能；功能；编写文档。
　　第三阶段 概要设计(05-8-29----------05-9-01):? 确定总体架构,程序模块。
　　第四阶段 详细设计(05-9-02----------05-9-07):? 设计客户端,服务器端细节。
　　第五阶段 软件实现(05-9-08----------05-9-16):? 编写源代码。
　　第六阶段 软件测试(05-9-19----------05-9-21):? 完成测试及文档。
　　第七阶段 项目总结(05-9-22----------05-10-07):? 总结提高，答辩。

五．系统架构

?整体架构图：

六．实现的功能与未实现的功能

a. 实现的功能：

客户端：

1）用户登陆：用户运行客户端软件后，弹出登陆框，用户通过输入帐号和密码登陆平台，高级实现程度有记住密码选项。
　　2）用户注册：登陆框有注册选项，供用户注册新平台帐号。用户需要输入新的帐号名，密码，以及一些基本资料：姓名，性别，出　　生日期，邮箱。
　　3）用户修改资料：用户可以在登陆后修改个人基本资料，除帐号外其他资料均可选择修改。
　　4）用户选择游戏：用户登陆后，平台界面即会显示所支持游戏，用户可选择要进行的游戏。平台与游戏捆绑安装，在高级实现程度下服务器新增加游戏通过新的安装文件提供给用户。

服务器端：

1）批准新用户注册：基本实现程度为由服务器自动批准，既用户名不与现有用户冲突并且用户名和密码长度符合规范(用户名长度不超过十个单词或字母，密码不低于6位)及予以批准。高级实现程度为服务器与管理员双重批准，既服务器批准后只具有参观游戏和聊天等功能但不能参加游戏，需等管理员批准后赋予正式的用户权利。

2）删除用户：服务器管理员可以从数据库删除任意已注册用户(所有用户资料项同时删除)。为防止误操作等情况发生，高级实现程度中删除用户操作只是暂时禁止该用户登陆，数据库保留该用户资料一周(或数周，示服务器硬件资源)后再自动删除。
　　b. 待实现的功能：

1.用户登录的限制

　　用户在不同地点以相同的用户名登录。

注册时对新用户名的符号（如非法字符）检查

2.用户的异常掉线

在游戏过程中，玩家的中途异常掉线，服务器对玩家的在线信息的监听，并及时修改。

3.游戏的添加

此平台须在对游戏进行修改的情况下使游戏嵌入平台，尚缺少良好的对游戏的管理。

七．系统演示

a. 客户端；
　　b. 服务器端。
　　八．实习总结

这个项目所涉及的技术比较多，主要包括：网络通信，数据库通信与操作，用户的界面设计。我们采用vc++ 语言进行编程，主要调用mfc中的类函数，其中自己编写了一些类函数，具体的细节见详细设计文档。

作为一个游戏对战，它所能允许的最大的游戏玩家是衡量好坏的一个重要标准，对于每个用户以产生独立的线程对其进行调度，控制就成为该对战平台的一个重要问题。

解决方案：

建立两个线程池(csendthreadpool，crecvthreadpool)，主要负责管理线程的生成,结束和任务分配等工作，线程池类相当于一个容器,在容器中运行很多个线程,应用程序只需要将工作交给线程池,线程池负责协调和分配内部工作。

九．经验总结与参考书目

经验总结：

1．本软件在初期的设计中不是十分的完善，致使在进行编码的阶段不断地修改，使得软件件项目的进度和程序的质量受到很大的影响。

　　2．协同开发组员间的配合很重要，尤其是各个部分如果不按照一定的标准，就使组员间的合作出现很大的问题。我们这次本来打算使用vc。net，但是由于有些组员不是很熟悉，后来改用mfc。